Website Fahasa bán sách giấy

Test Plan

Version 1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Mục lục

1. Giới thiệu	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Bối cảnh	1

1.3. Phạm vi	2

1.4. Danh sách rủi ro	3

2. Hạng mục được kiểm thử	3

2.1 Chức năng	4

2.2 Usability	7

2.3 Ràng buộc thiết kế	8

3. Hạng mục không được kiểm thử	10

3.1 Các chức năng thuộc hệ thống thứ ba	10

3.2 Kiểm thử bảo mật nâng cao	10

3.3 Các chức năng quản trị hệ thống nâng cao	10

3.4 Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu	10

4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận	11

4.1 Độ bao phủ kiểm thử (Test Coverage)	11

4.2 Tỷ lệ test case đạt (Successful Test Coverage)	11

4.3 Số lượng test case	11

4.4 Số lượng lỗi (Defects)	12

4.5 Mật độ Unit Test	12

4.6 Độ bao phủ mã nguồn	12

4.7 Quy trình CI/CD	12

5. Chiến lược kiểm thử	13

5.1. Phương pháp kiểm thử	13

5.2. Loại kiểm thử	13

5.3. Cấp độ kiểm thử	16

6. Kế hoạch thực thi kiểm thử	17

6.1. Nguồn nhân lưc	17

6.2. Lịch trình kiểm thử	18

7. Môi trường kiểm thử	20

7.1. Phần cứng	20

7.2. Phần mềm	20

7.3. Hạ tầng	20

8. Tài liệu bàn giao	21

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử cho dự án Fahasa được xây dựng nhằm xác định phương pháp, phạm vi, và nguồn lực kiểm thử cần thiết, đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật. Đồng thời, tài liệu giúp phát hiện sớm các lỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng dẫn triển khai kiểm thử một cách thống nhất và kiểm soát được toàn bộ quy trình kiểm thử.

Tài liệu Test Plan này được xây dựng cho dự án kiểm thử website thương mại điện tử Fahasa nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Xác định các thông tin tổng quan của dự án và các thành phần phần mềm sẽ được đưa vào kiểm thử.

- Xác định phạm vi các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng cần kiểm thử ở mức tổng quát.

- Đề xuất và mô tả các phương pháp, chiến lược kiểm thử sẽ được áp dụng trong dự án.

- Xác định nguồn lực cần thiết và kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm thử.

- Liệt kê các sản phẩm bàn giao (deliverables) của quá trình kiểm thử.

Tài liệu này đóng vai trò là cơ sở hướng dẫn cho toàn bộ hoạt động kiểm thử, giúp đảm bảo các chức năng của hệ thống Fahasa đáp ứng đúng yêu cầu đã được đặc tả trước khi triển khai và nghiệm thu

### 1.2. Bối cảnh

Hệ thống được phát triển là website thương mại điện tử Fahasa, cung cấp nền tảng mua bán sách trực tuyến cho khách hàng thông qua môi trường Internet. Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng chính như xem và tìm kiếm sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và theo dõi đơn hàng.

Website Fahasa được phát triển theo mô hình ứng dụng web, bao gồm:

- Frontend xây dựng bằng ReactJS, cung cấp giao diện tương tác cho người dùng.

- Backend xây dựng bằng Spring Boot, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.

- Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL để lưu trữ thông tin hệ thống.

- Tích hợp hệ thống bên thứ ba, cụ thể là cổng thanh toán trực tuyến Momo.

Hệ thống hướng đến phục vụ khách hàng mua sách trực tuyến, đồng thời cung cấp các chức năng quản trị cho nhân viên bán hàng và quản trị viên hệ thống.

### 1.3. Phạm vi

Test Plan này mô tả các hoạt động kiểm thử sẽ được thực hiện cho website Fahasa trong suốt vòng đời phát triển và triển khai hệ thống.

Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống.

- Kiểm thử tích hợp giữa các module trong hệ thống.

- Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận trước khi triển khai chính thức.

Test Plan này áp dụng cho việc kiểm thử toàn bộ các yêu cầu được định nghĩa trong tài liệu Software Requirements Specification (SRS) của dự án Fahasa được thực hiện trên các môi trường Development và Production theo kế hoạch đã đề ra.

### 1.4. Danh sách rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu test case cho các luồng nghiệp vụ quan trọng | Cao | Có thể bỏ sót lỗi luồng nghiệp vụ chính khiến hệ thống hoạt động không đúng yêu cầu khi đưa vào sử dụng | Lập danh sách tất cả use case và review checklist trước khi thực hiện kiểm thử |
| Lỗi nghiêm trọng không được phát hiện trong kiểm thử đơn vị hoặc tích hợp | Cao | Lỗi lan sang giai đoạn kiểm thử hệ thống hoặc môi trường Production, gây gián đoạn hoạt động của hệ thống và tăng chi phí sửa lỗi | Thực hiện kiểm thử tự động đầy đủ bằng JUnit, Mockito, Spring Boot Test; lập báo cáo lỗi chi tiết |
| Thiếu thông tin hoặc yêu cầu không rõ ràng từ Product Owner | Trung bình | Hiểu sai yêu cầu dẫn đến thiết kế test case không đúng, phải chỉnh sửa và kiểm thử lại nhiều lần, làm chậm tiến độ dự án | Trao đổi sớm với Product Owner; ghi nhận yêu cầu |

## 2. Hạng mục được kiểm thử

Danh sách dưới đây xác định các chức năng nghiệp vụ của website thương mại điện tử Fahasa sẽ được đưa vào phạm vi kiểm thử. Các chức năng này được xây dựng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và các Use Case của hệ thống, thể hiện những nội dung sẽ được kiểm thử trong dự án.

### 2.1 Chức năng

#### 2.1.1 Kiểm soát truy cập (Đăng ký, đăng nhập, phân quyền)

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp chức năng đăng ký tài khoản mới cho khách hàng với thông tin hợp lệ.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu hợp lệ.

- Xác minh rằng hệ thống không cho phép đăng nhập khi thông tin xác thực không hợp lệ.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.

- Xác minh rằng hệ thống thực hiện phân quyền truy cập theo đúng vai trò (khách hàng, nhân viên bán hàng, quản trị viên hệ thống).

- Xác minh rằng hệ thống ngăn chặn người dùng truy cập trái phép vào các chức năng không thuộc quyền hạn của họ

- Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên thực hiện quản lý người dùng với các thao tác CRUD.

#### 2.1.2 Quản lý và tra cứu sản phẩm

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý sản phẩm cho quản trị viên.

- Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quản lý liên quan đến sản phẩm, bao gồm danh mục, tác giả và nhà xuất bản.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng truy cập và xem danh sách sản phẩm.

- Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm nhằm giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

- Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu sản phẩm giữa giao diện người dùng và hệ thống backend.

#### 2.1.3 Quản lý giỏ hàng

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý giỏ hàng cho khách hàng.

- Xác minh rằng hệ thống tự động cập nhật và hiển thị chính xác thông tin giỏ hàng, bao gồm danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền.

- Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giỏ hàng trong suốt quá trình người dùng thao tác và chuyển đổi giữa các trang.

- Xác minh rằng hệ thống có các ràng buộc nghiệp vụ đối với giỏ hàng giới hạn số lượng mua một sản phẩm theo số lượng hiện có.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng tiếp tục quy trình mua hàng từ giỏ hàng để chuyển sang bước đặt hàng.

#### 2.1.4 Quản lý đơn hàng

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp đầy đủ quản lý đơn hàng cho khách hàng, bao gồm đặt hàng, xem danh sách đơn hàng và xem chi tiết đơn hàng đã đặt.

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý đơn hàng cho quản trị viên, bao gồm xem danh sách, tìm kiếm, lọc và cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quy trình xử lý đơn hàng theo đúng nghiệp vụ, từ lúc tạo đơn hàng đến khi hoàn tất hoặc hủy đơn.

- Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu đơn hàng, bao gồm trạng thái đơn hàng, thông tin sản phẩm và tổng tiền.

#### 2.1.5 Quản lý thanh toán

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán cho khách hàng, bao gồm thanh toán khi nhận hàng và thanh toán qua cổng Momo.

- Xác minh rằng hệ thống hỗ trợ quy trình thanh toán Momo.

- Xác minh rằng hệ thống xử lý chính xác kết quả thanh toán từ Momo, bao gồm các trường hợp thanh toán thành công, hủy giao dịch và giao dịch hết hạn.

- Xác minh rằng hệ thống xử lý đúng các tình huống lỗi trong quá trình thanh toán.

- Xác minh rằng hệ thống đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu thanh toán và đơn hàng.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép quản trị viên xem danh sách các giao dịch thanh toán Momo.

#### 2.1.6 Quản lý sổ địa chỉ

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp các thao tác CRUD chức năng quản lý sổ địa chỉ cho khách hàng.

- Xác minh rằng hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi khi khách hàng nhập thiếu hoặc nhập sai thông tin bắt buộc.

- Xác minh rằng hệ thống cho phép Khách hàng chọn địa chỉ đã lưu khi thực hiện đặt hàng và tự động điền thông tin giao hàng tương ứng.

### 2.2 Usability

#### 2.2.1 Điều hướng và thao tác người dùng

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp thanh điều hướng rõ ràng, cho phép người dùng truy cập các trang chính như trang chủ, danh sách sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng.

- Xác minh rằng người dùng có thể dễ dàng quay lại trang trước hoặc trang chủ trong quá trình sử dụng.

- Xác minh rằng các nút chức năng chính (Thêm vào giỏ, Thanh toán, Đăng nhập, Đăng ký) được hiển thị rõ ràng và dễ thao tác.

- Xác minh rằng người dùng có thể hoàn tất các thao tác mua hàng cơ bản mà không gặp nhầm lẫn về luồng xử lý.

#### 2.2.2 Hiển thị và bố cục giao diện

- Xác minh rằng giao diện được hiển thị nhất quán giữa các trang của hệ thống.

- Xác minh rằng nội dung văn bản, hình ảnh sản phẩm và các thành phần giao diện không bị che khuất hoặc tràn ra ngoài khu vực hiển thị.

- Xác minh rằng kích thước chữ và khoảng cách giữa các thành phần giao diện đảm bảo khả năng đọc và thao tác thuận tiện.

- Xác minh rằng màu sắc và bố cục giao diện không gây khó khăn cho người dùng khi quan sát.

#### 2.2.3 Phản hồi hệ thống và thông báo

- Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng khi người dùng thực hiện các thao tác thành công.

- Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp khi người dùng nhập thiếu hoặc nhập sai thông tin.

- Xác minh rằng hệ thống cung cấp thông báo khi xảy ra các tình huống bất thường như lỗi thanh toán, hết hàng hoặc truy cập không hợp lệ.

- Xác minh rằng các thông báo được hiển thị ở vị trí dễ nhận biết và có nội dung dễ hiểu.

#### 2.2.4 Khả năng thích nghi với thiết bị và trình duyệt

- Xác minh rằng giao diện website hiển thị đúng trên các trình duyệt phổ biến như Chrome.

- Xác minh rằng giao diện hệ thống tự động thích ứng với các kích thước màn hình khác nhau (Desktop, Tablet, Mobile).

- Xác minh rằng các thành phần giao diện không bị vỡ hoặc sai lệch khi thay đổi kích thước màn hình.

- Xác minh rằng người dùng có thể thao tác đầy đủ các chức năng trên các thiết bị khác nhau.

#### 2.2.5 Tính nhất quán và khả năng học sử dụng

- Xác minh rằng các biểu tượng, nhãn và thuật ngữ được sử dụng nhất quán trong toàn bộ hệ thống.

- Xác minh rằng các thao tác tương tự có cách thực hiện và phản hồi giống nhau ở các trang khác nhau.

- Xác minh rằng người dùng mới có thể hiểu và sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống mà không cần hướng dẫn chi tiết

### 2.3 Ràng buộc thiết kế

Phần này mô tả các ràng buộc kỹ thuật và nghiệp vụ của hệ thống Fahasa sẽ được đưa vào phạm vi kiểm thử. Mục tiêu là xác minh rằng hệ thống tuân thủ đúng các giới hạn và điều kiện đã được xác định trong yêu cầu và thiết kế, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và nhất quán.

#### 2.3.1 Giới hạn dữ liệu đầu vào

- Xác minh rằng hệ thống áp dụng giới hạn độ dài cho các trường dữ liệu đầu vào như email, mật khẩu, họ tên người nhận, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

- Xác minh rằng hệ thống không cho phép người dùng nhập dữ liệu vượt quá giới hạn đã quy định.

- Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo phù hợp khi dữ liệu đầu vào không hợp lệ hoặc vượt quá giới hạn cho phép.

#### 2.3.2 Ràng buộc về môi trường hoạt động

- Xác minh rằng hệ thống hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến như Chrome.

- Xác minh rằng hệ thống hoạt động đúng trên các môi trường triển khai đã xác định (Development và Production).

- Xác minh rằng hệ thống không phát sinh lỗi nghiêm trọng khi được triển khai trên hạ tầng thực tế.

## 3. Hạng mục không được kiểm thử

### 3.1 Các chức năng thuộc hệ thống thứ ba

- Các chức năng xử lý nội bộ của cổng thanh toán Momo không được đưa vào phạm vi kiểm thử.

- Nhóm chỉ kiểm thử các luồng tích hợp giữa hệ thống Fahasa và cổng thanh toán Momo thông qua API, bao gồm việc gửi yêu cầu thanh toán và nhận kết quả phản hồi.

- Việc đảm bảo tính ổn định, hiệu năng và bảo mật nội bộ của hệ thống Momo không thuộc phạm vi kiểm thử của dự án.

### 3.2 Kiểm thử bảo mật nâng cao

- Kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) và các bài kiểm thử bảo mật chuyên sâu không được thực hiện.

- Các lỗ hổng bảo mật ở mức hệ thống, hạ tầng và mạng không nằm trong phạm vi kiểm thử.

- Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử bảo mật ở mức cơ bản, tập trung vào kiểm soát truy cập và phân quyền người dùng.

### 3.3 Các chức năng quản trị hệ thống nâng cao

- Các chức năng cấu hình hệ thống nâng cao, sao lưu và phục hồi dữ liệu không được đưa vào phạm vi kiểm thử.

- Việc tạo và cấu hình tài khoản quản trị cấp cao ở mức hạ tầng không nằm trong phạm vi kiểm thử của dự án.

- Các thao tác quản trị hệ thống ngoài phạm vi nghiệp vụ website Fahasa không được kiểm thử.

### 3.4 Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu

- Kiểm thử khả năng sử dụng ở mức chuyên sâu (Usability Testing với người dùng thật, khảo sát UX) không được thực hiện.

- Việc đánh giá cảm nhận, mức độ hài lòng hoặc hành vi người dùng không nằm trong phạm vi kiểm thử.

- Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử khả năng sử dụng ở mức cơ bản nhằm xác minh hệ thống có thể thao tác và sử dụng được

## 4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận

Tiêu chí chấp nhận kiểm thử được sử dụng để xác định mức độ chất lượng kiểm thử đã đủ nhằm:

- Cho phép chuyển sang giai đoạn kiểm thử tiếp theo, hoặc

- Chấp nhận sản phẩm/source code trước khi triển khai hoặc bàn giao.

Hệ thống được coi là đạt yêu cầu kiểm thử khi thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

### 4.1 Độ bao phủ kiểm thử (Test Coverage)

Ít nhất 95% yêu cầu chức năng của hệ thống phải được thiết kế và thực thi test case.

Tất cả các use case quan trọng đều phải được kiểm thử.

### 4.2 Tỷ lệ test case đạt (Successful Test Coverage)

100% test case mức Critical và Major phải đạt trạng thái Pass.

Tổng tỷ lệ test case đạt phải đạt ≥ 98%.

### 4.3 Số lượng test case

Toàn bộ test case ở các cấp độ sau phải được thực thi:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

- Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

- Kiểm thử hệ thống (System Test)

### 4.4 Số lượng lỗi (Defects)

Không được tồn tại lỗi mức Critical tại thời điểm chấp nhận.

Số lỗi mức Major không vượt quá 2 lỗi và phải có giải pháp khắc phục được thống nhất.

Các lỗi mức Minor không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống.

### 4.5 Mật độ Unit Test

Mật độ unit test phải đạt tối thiểu 80 Unit Test Case trên mỗi 1000 dòng mã nguồn (80 UTC/KLOC).

### 4.6 Độ bao phủ mã nguồn

Các chỉ số bao phủ mã nguồn phải đạt:

- Statement Coverage ≥ 90%

- Branch Coverage = 100%

- Path Coverage = 100%

### 4.7 Quy trình CI/CD

Quy trình GitHub Actions CI/CD phải chạy hoàn tất với trạng thái thành công.

Không được tồn tại bất kỳ lỗi kiểm thử nào trong pipeline tự động.

## 5. Chiến lược kiểm thử

### 5.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm, trong đó các hoạt động kiểm thử được thực hiện song song với các giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn phát triển tương ứng với một cấp độ kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm xuyên suốt vòng đời phát triển.

Cụ thể, dự án thực hiện các cấp độ kiểm thử bao gồm: kiểm thử đơn vị (Unit Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), kiểm thử hệ thống (System Testing) và kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing). Các test case được thiết kế dựa trên yêu cầu chức năng và các use case của hệ thống.

Bên cạnh kiểm thử thủ công, dự án áp dụng kiểm thử tự động thông qua quy trình CI/CD sử dụng GitHub Actions, nhằm tự động hóa các bước Build – Test – Deploy. Quy trình này giúp:

- Phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển.

- Giảm thời gian kiểm thử thủ công.

- Đảm bảo chất lượng phần mềm một cách liên tục và ổn định.

### 5.2. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục đích | Kỹ thuật | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Đảm bảo các chức năng nghiệp vụ của hệ thống hoạt động đúng với đặc tả yêu cầu | Thiết kế Test Case thủ công dựa trên các Use Case Tự động hóa kiểm thử chức năng, bao gồm: kiểm thử đơn vị bằng JUnit và Mockito, kiểm thử tích hợp bằng Spring Boot Test, MockMvc và H2, và kiểm thử hệ thống bằng Selenium | Tất cả Test Case chức năng đạt (Pass) và không có lỗi nghiêm trọng hoặc chặn |
| Kiểm giao diện | Đảm bảo giao diện người dùng hiển thị đúng bố cục, nội dung, thao tác và phản hồi chính xác khi người dùng tương tác | Kiểm tra trên các độ phân giải màn hình và trình duyệt khác nhau | Giao diện hiển thị đúng bố cục trên mọi màn hình của các thiết bị và trình duyệt |
| Kiểm thử API | Đánh giá tính chính xác và ổn định của các API về dữ liệu trả về, status code, tính hợp lệ của request và response | Sử dụng công cụ Postman | Status code chính xác, dữ liệu trả về hợp lệ và chính xác |
| Kiểm thử tương thích | Kiểm tra website hoạt động ổn định trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau | Kiểm thử trên các trình duyệt và thiết bị | Hệ thống hoạt động và hiển thị ổn định trên tất cả các nền tảng đã định |
| Kiểm thử bảo mật | Phát hiện các lỗ hổng dễ thấy như truy cập trái phép, phân quyền sai, lỗi bảo mật đầu vào | Kiểm thử phân quyền và xác thực | Không phát hiện các lỗ hổng bảo mật phổ biến, không cho truy cập trái phép |
| Kiểm thử hồi quy | Đảm bảo các chức năng đã hoạt động ổn định không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật, sửa lỗi hoặc bổ sung tính năng mới | Tự động hóa kết hợp CI/CD và Selenium | Tỷ lệ Pass của các Test Case hồi quy phải đạt tối thiểu 98% Quy trình GitHub Actions chạy test phải hoàn thành với trạng thái thành công |

### 5.3. Cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Mục đích | Kỹ thuật | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm/phương thức | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng JUnit và Mockito ở môi trường Development |
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra sự tương tác giữa các module chức năng | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng Spring Boot Test, MockMvc và H2 ở môi trường Development |
| Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra các luồng nghiệp vụ và giao diện | Hộp đen | Kiểm thử tự động bằng Selenium (UI, E2E) và Apache JMeter (hiệu năng) trong môi trường Staging/Test |
| Kiểm thử chấp nhận | Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm | Hộp đen | Kiểm thử thủ công ở môi trường Staging/Test |

| Loại | Cấp độ kiểm thử |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử chấp nhận |
| Kiểm thử chức năng | x | x | x | x |
| Kiểm giao diện |  |  | x | x |
| Kiểm thử API | x | x |  |  |
| Kiểm thử tương thích |  |  | x |  |
| Kiểm thử bảo mật | x | x | x |  |
| Kiểm thử hồi quy |  |  | x | x |

## 6. Kế hoạch thực thi kiểm thử

### 6.1. Nguồn nhân lưc

| Người thực hiện | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Lâm Diệu Quang | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử hệ thống, viết mã CI/CD trong GitHub Actions, ghi chép tài kiểm thử |
| Nguyễn Hoàng Hiếu | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Thiết kế Test Case, thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, lập review checklist, ghi chép tài liệu kiểm thử |
|  | Product Owner | Thực hiện kiểm thử chấp nhận |

### 6.2. Lịch trình kiểm thử

| Nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Lâm Diệu Quang | 01/10/2025 | 12/10/2025 |
| Thiết kế Test Case | Nguyễn Hoàng Hiếu | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| Lập review checklist | Nguyễn Hoàng Hiếu | 23/10/2025 | 31/10/2025 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp | Nguyễn Hoàng Hiếu | 01/11/2025 | 15/11/2025 |
| Thực hiện kiểm thử hệ thống | Lâm Diệu Quang | 16/11/2025 | 20/11/2025 |
| Thực hiện kiểm thử chấp nhận |  | 21/11/2025 | 26/11/2025 |
| Viết mã CI/CD trong GitHub Actions | Lâm Diệu QUang | 27/11/2025 | 29/11/2025 |
| Ghi chép tài liệu kiểm thử | Nguyễn Hoàng Hiếu, Lâm Diệu Quang | 30/11/2025 | 10/12/2025 |

## 7. Môi trường kiểm thử

### 7.1. Phần cứng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | Máy tính cá nhân | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Thiết bị | Desktop, Android, iOS | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

### 7.2. Phần mềm

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | VSCode, IntelliJ, JDK 17+, ReactJS, Local MySQL | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Trình duyệt | Chrome, Firefox, Safari | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

### 7.3. Hạ tầng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Production | Frontend và Backend deploy trên Render MySQL host trên Aiven | Triển khai phần mềm thực tế, thực hiện kiểm thử hệ thống và chấp nhận |
| CI/CD | GitHub Actions | Tự động hóa quy trình Build, Test và Deploy |

## 8. Tài liệu bàn giao

Lập tài liệu word bao gồm tài liệu Architecture Design, Database Design, Test Plan, Software Requirements Specification, Bug Report, và báo cáo tổng thể về phần mềm và kiểm thử.

Lập tài liệu excel bao gồm tài liệu tất cả giao diện, đặc tả các Use Case, Review Checklists, Test Report, Test Case.

Mã nguồn của dự án được lưu trên GitHub bao gồm các file kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống và pipeline CI/CD trên GitHub Actions (.github/workflows/ci-cd.yml).