Website Fahasa bán sách giấy

Test Plan

Version 1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Mục lục

1. Giới thiệu	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Phạm vi kiểm thử	1

2. Yêu cầu kiểm thử	2

2.1. Hạng mục kiểm thử	2

2.2. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận	3

3. Chiến lược kiểm thử	3

3.1. Phương pháp kiểm thử	3

3.2. Loại kiểm thử	4

3.2. Cấp độ kiểm thử	5

4. Nguồn lực	6

4.1. Nhân lực	6

4.2. Quản lý kiểm thử	7

5. Môi trường kiểm thử	8

5.1. Phần cứng	8

5.2. Phần mềm	8

5.3. Hạ tầng	9

6. Cột mốc kiểm thử	10

7. Tài liệu bàn giao	11

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này xác định phương pháp, phạm vi và nguồn lực kiểm thử cho dự án “Website thương mại điện tử Fahasa”, nhằm đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật, phát hiện sớm lỗi, nâng cao chất lượng và hỗ trợ quy trình CI/CD.

### 1.2. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử bao gồm tất cả chức năng nghiệp vụ trong hệ thống gồm quản lý sản phẩm, quản lý giỏ hàng, quản lý đơn hàng, quản lý thanh toán, kiểm soát truy cập, quản lý sổ địa chỉ. Các phi chức năng sẽ không được kiểm thử.

## 2. Yêu cầu kiểm thử

### 2.1. Hạng mục kiểm thử

2.1.1. Hạng mục được kiểm thử

Tất cả các yêu cầu chức năng nghiệp vụ của hệ thống trong tài liệu sẽ được kiểm thử, bao gồm:

Kiểm soát truy cập: Đăng ký, đăng nhập (cho 3 chức vụ), đăng xuất (cả 2 phía quản trị viên và khách hàng). Quản lý người dùng (phía quản trị viên)

Quản lý sản phẩm: Chức năng quản lý sách, danh mục, tác giả, nhà xuất bản (phía quản trị viên). Chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp sách (phía khách hàng).

Quản lý giỏ hàng: Thêm, cập nhật số lượng, xóa sách khỏi giỏ hàng (phía khách hàng).

Quản lý đơn hàng: Quy trình đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng (phía khách hàng). Cập nhật trạng thái đơn hàng (phía quản trị viên).

Quản lý thanh toán: Quy trình xử lý thanh toán bằng cổng Momo thành công và thất bại (phía khách hàng). Xem các giao dịch thanh toán Momo (phía quản trị viên).

Quản lý sổ địa chỉ: Thêm, cập nhật và xóa địa chỉ (phía khách hàng).

2.1.2. Hạng mục không được kiểm thử

Các phi chức năng sau sẽ không được kiểm thử do giới hạn về thời gian và nguồn lực:

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) gồm kiểm thử tải (Load Test) và kiểm thử căng thẳng (Stress Test) sẽ không được thực hiện.

Kiểm thử tính khả dụng (Usability Testing) sẽ không có đánh giá chính thức về đánh giá trải nghiệm người dùng (UX) và độ thân thiện của giao diện (UI), chỉ được thực hiện ở mức cơ bản trong quá trình kiểm thử hệ thống.

Kiểm thử tương thích (Compatibility Testing) sẽ không kiểm thử công trên các trình duyệt khác, chỉ tập trung vào trình duyệt Google Chrome trên máy tính và điện thoại.

Hệ thống của bên thứ ba sẽ không được kiểm thử nội bộ hệ thống của Momo; chỉ kiểm thử API tích hợp (đầu vào/đầu ra) giữa Backend và cổng thanh toán Momo.

### 2.2. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận

Sản phẩm Website thương mại điện tử Fahasa được xem là đạt tiêu chí kiểm thử chấp nhận khi tất cả các chức năng nghiệp vụ hoạt động đúng theo đặc tả, bao gồm quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, kiểm soát truy cập và sổ địa chỉ.

Các luồng nghiệp chức năng trên không có lỗi nghiêm trọng cản trở người dùng thực hiện chức năng đó. Hệ thống tích hợp với các dịch vụ cổng thanh toán Momo bên ngoài, phải trả kết quả chính xác và ổn định. Sản phẩm chỉ được nghiệm thu khi giảng viên, với vai trò Product Owner, xác nhận các Test Case quan trọng đã được thực hiện và đạt yêu cầu.

## 3. Chiến lược kiểm thử

### 3.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng phương pháp kiểm thử theo khung nhìn V-Model, trong đó kiểm thử được thực hiện song song với các giai đoạn phát triển phần mềm: từ kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, đến kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận. Các Test Case được thiết kế dựa vào các yêu cầu chức năng.

Quy trình kiểm thử được tích hợp với CI/CD thông qua GitHub Actions, nhằm tự động hóa quá trình Build, Test và Deploy, giúp phát hiện lỗi sớm và đảm bảo chất lượng phần mềm liên tục.

### 3.2. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục đích | Kỹ thuật | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm/phương thức | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng JUnit và Mockito |
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra sự tương tác giữa các module | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng Spring Boot Test, MockMvc và H2 |
| Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra các luồng nghiệp vụ và giao diện. | Hộp đen | Kiểm thử thủ công cho các Test Case |
| Kiểm thử chấp nhận | Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm | Hộp đen | Kiểm thử thủ công |

### 3.3. Cấp độ kiểm thử

Kiểm thử đơn vị được thực hiện bởi lập trình viên thông qua các đoạn mã sử dụng JUnit và Mockito để kiểm tra tính đúng đắn của các hàm (method) trong tầng Service và Repository ở môi trường Development.

Kiểm thử tích hợp được thực hiện bởi lập trình viên qua các đoạn mã sử dụng Spring Boot Test, MockMvc và H2 để xác minh sự tương tác giữa các module thông qua tầng Controller  ở môi trường Development.

Kiểm thử hệ thống là do kiểm thử viên sẽ kiểm thử thủ công để kiểm tra tính năng từ giao diện người dùng đến cơ sở dữ liệu và kiểm thử thủ công áp dụng cho các Test Case.

Kiểm thử chấp nhận là do giảng viên, với vai trò là Product owner, để nghiệm thu sản phẩm ở môi trường Production.

## 4. Nguồn lực

### 4.1. Nhân lực

| Người thực hiện | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Lâm Diệu Quang, Nguyễn Hoàng Hiếu | Lập trình viên | Viết code cho kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, và cấu hình file CI/CD bằng GitHub. |
| Lâm Diệu Quang, Nguyễn Hoàng Hiếu | Kiểm thử viên | Lập kế hoạch kiểm thử, viết Test Case thủ công, thực thi kiểm thử hệ thống, báo cáo lỗi và viết báo cáo tổng kết. |
| TS. Đỗ Như Tài | Product Owner | Cung cấp yêu cầu, giải đáp thắc mắc, và thực hiện nghiệm thu bằng kiểm thử chấp nhận. |

### 4.2. Quản lý kiểm thử

Quá trình kiểm thử được quản lý và thực hiện bởi nhóm lập trình viên, kiểm thử viên và Product Owner với vai trò cụ thể như sau:

| Nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Nguyễn Hoàng Hiếu, Lâm Diệu Quang | 01/09/2025 | 20/09/2025 |
| Thiết kế testcase | Nguyễn Hoàng Hiếu, Lâm Diệu Quang | 20/09/2025 | 10/10/2025 |
| Lập review checklist | Nguyễn Hoàng Hiếu | 11/10/2025 | 25/10/2025 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp | Nguyễn Hoàng Hiếu | 26/10/2025 | 01/11/2025 |
| Thực hiện kiểm thử hệ thống | Lâm Diệu Quang | 02/11/2025 | 22/11/2025 |
| Ghi chép tài liệu và đánh giá kết quả kiểm thử | Nguyễn Hoàng Hiếu, Lâm Diệu Quang | 23/11/2025 | 10/12/2025 |

## 5. Môi trường kiểm thử

### 5.1. Phần cứng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | Laptop cá nhân | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Trình duyệt | Laptop và điện thoại (Android/ iOS) | Kiểm thử giao diện responsive |

### 5.2. Phần mềm

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | VSCode, IntelliJ, JDK 17+, ReactJS, Local MySQL | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Trình duyệt | Google Chrome (phiên bản mới nhất) | Môi trường để web hoạt động. |

### 5.3. Hạ tầng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Production | Frontend và Backend deploy trên Render MySQL host trên Aiven | Triển khai phần mềm thực tế, thực hiện kiểm thử hệ thống và chấp nhận |
| CI/CD | GitHub Actions | Tự động hóa quy trình Build, Test và Deploy |

## 6. Cột mốc kiểm thử

| Mốc | Thời gian dự kiến |
| --- | --- |
| Hoàn thành lập kế hoạch kiểm thử | 20/09/2025 |
| Hoàn thành viết Test Case | 10/10/2025 |
| Hoàn thành review checklist | 25/10/2025 |
| Hoàn thành kiểm thử đơn vị và tích hợp | 01/11/2025 |
| Hoàn thành kiểm thử hệ thống | 22/11/2025 |
| Hoàn thành ghi chép tài liệu và đánh giá kết quả kiểm thử | 10/12/2025 |
| Bàn giao tất cả tài liệu | 11/12/2025 |

## 7. Tài liệu bàn giao

Lập tài liệu word bao gồm tài liệu Architecture Design, Database Design, test plan, Software Requirements Specification, Bug Report, Test Summary Report và báo cáo tổng thể về phần mềm và kiểm thử.

Lập tài liệu excel bao gồm tài liệu tất cả giao diện, đặc tả các use case, review checklist, test case chi tiết cho từng module.

Mã nguồn của dự án được lưu trên GitHub bao gồm các file kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống và pipeline CI/CD trên GitHub Actions (.github/workflows/ci-cd.yml).